Acta #10

Viernes 18 de Octubre de 2019

Participantes:

* Jaime Stiven Leon Tunjano
* Nicolas Ovelencio Prado

El objetivo de la reunión fue analizar el cumplimiento de los objetivos para el Tercer Sprint planificado, cantidad de horas dedicadas a las tareas asignadas, ver el trabajo realizado y planificar el siguiente sprint.

Se completó la tarea de realizar la pantalla de cocina, por otra parte no se pudo completar la conexión de la aplicación con el back-end. Para el próximo Sprint se desarrollará la vista de receta donde se podrá visualizar las características que lleva una receta, imagen, descripción, lista de ingredientes, un paso a paso y un video donde se visualice el proceso de preparación, esta tarea será solo dejar la parte gráfica de esta vista. se seguirá indagando para poder conectar la aplicación con el back-end. La duración de este Tercer Sprint será de 6 días empezando el día Lunes 21 de octubre de 2019 y se cerrará el Domingo 27 de octubre de 2019.