Acta #6

Lunes 6 de Octubre de 2019

Participantes:

* Jaime Stiven Leon Tunjano
* Nicolas Ovelencio Prado

El objetivo de la reunión fue analizar el cumplimiento de los objetivos para el primer Sprint planificado, cantidad de horas dedicadas a las tareas asignadas, ver el trabajo realizado y planificar el siguiente sprint.

Se completó la tarea de realizar el login y dejar la base de datos definida, por otra parte no se pudo completar la conexión de la aplicación con el back-end. Para el próximo Sprint se desarrollará la vista de inicio de la aplicación y se seguirá indagando para poder conectar la aplicación con el back-end. La duración de este segundo Sprint será de 5 días empezando el día de hoy 6 de octubre de 2019 y se cerrará el Viernes 11 de octubre de 2019.